# 📝 Ejercicio Práctico: Planificando Nuestro Viaje a Jarabacoa con Scrum

Objetivo del Ejercicio: Aprender a crear, priorizar y refinar un Product Backlog usando las metodologías de MoSCoW, Historias de Usuario y Criterios de Aceptación.

Eres parte de un equipo de 4 personas que quiere planear un viaje de fin de semana (viernes a domingo) a Jarabacoa. El objetivo principal es disfrutar de la naturaleza y la aventura. El presupuesto es moderado.

### Paso 1: Lluvia de Ideas y Creación del Backlog 🧠

En este primer paso, vamos a pensar en todas las tareas y deseos que tenemos para el viaje. No hay ideas malas. Anoten absolutamente todo lo que se les ocurra en una lista simple.

Instrucciones:

- Hagan una lista de al menos 15-20 ideas relacionadas con el viaje. Para definir 10 o más historias de usuarios.

- Piensen en la logística, las actividades, la comida, las compras y cualquier otra cosa que necesiten.

Ejemplos de ideas para el Backlog:

- Reservar el Airbnb.

- Hacer una lista de la comida que necesitamos.

- Visitar el Salto de Jimenoa.

- Poner gasolina al carro.

### Paso 2: Priorización con el Método MoSCoW 🚦

Ahora, vamos a organizar nuestra lista de ideas usando el método MoSCoW. Esto nos ayudará a entender qué es lo más importante para el viaje y qué podemos descartar.

Instrucciones:

- Revisen cada idea del backlog que crearon.

- Clasifíquenla en una de las siguientes 4 categorías. Justifiquen la razón de la clasificación.

- Pueden usar una tabla como la siguiente para organizar su trabajo.

| Tarea / Actividad | MoSCoW | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Reservar el Airbnb | Must have ✅ | El viaje no puede suceder sin un lugar donde dormir. |
| Visitar el Salto de Jimenoa | Should have 📈 | Es un destino icónico que nos gustaría ver, pero el viaje puede seguir sin esta actividad. |
| Alquilar un buggy | Could have ✨ | Sería divertido, pero es una actividad opcional que depende del presupuesto y el tiempo. |
| Ir de discoteca | Won't have ❌ | El objetivo principal del viaje es la naturaleza, no la vida nocturna. |

### Paso 3: Consolidación y Creación de Historias de Usuario ✍️

Las ideas priorizadas en el backlog ahora se deben convertir en algo más claro. Vamos a agrupar las ideas pequeñas en historias de usuario que se enfoquen en el valor final.

Fórmula de la Historia de Usuario:

Como [rol], quiero [funcionalidad] para [valor/beneficio].

Instrucciones:

- Tomen las ideas de las categorías Must have y Should have.

- Identifiquen si hay tareas pequeñas que se puedan agrupar en una sola historia de usuario (por ejemplo, todas las compras de comida para la barbacoa).

- Escriban las historias de usuario para cada tarea o grupo de tareas.

Ejemplo de Consolidación:

- Tareas pequeñas: "Comprar carne", "Comprar vegetales", "Comprar bebidas", "Comprar carbón".

- Historia de Usuario Consolidada: "Como el amigo encargado de la comida, quiero comprar todos los ingredientes para la barbacoa para que podamos disfrutar de una cena deliciosa y socializar."

### Paso 4: Definición de Criterios de Aceptación ✅

Para cada historia de usuario que crearon, es necesario definir los Criterios de Aceptación. Esto nos dirá si la historia está "terminada" y cumplió con su objetivo.

Instrucciones:

- Para cada historia de usuario, hagan una lista de verificación de las condiciones que deben cumplirse para considerarla exitosa.

Ejemplo de Criterios de Aceptación:

- Para la Historia de Usuario del Airbnb:

  - ✅ El Airbnb debe tener al menos 3 habitaciones.

  - ✅ El precio total no puede exceder el presupuesto acordado.

  - ✅ La reserva debe estar confirmada con el anfitrión.

- Para la Historia de Usuario de la Barbacoa:

  - ✅ La carne (pollo y cerdo) y los vegetales están comprados.

  - ✅ Se compraron las bebidas (refrescos y jugos).

  - ✅ El carbón está comprado.